Informationstechnische Projekte / Höhere Technische Bundeslehranstalt Krems, 3500, Alauntalstraße 29A mit Expositur Zwettl, 3910, Hammerweg 1

Projekt		Team
Nr	23/24-WUP-09		Anton Stark / Kainz Niklas. / Stütz Laura. / Hinterholzer Johannes / Wiesinger Christopher / Höfinger Phillip / Herwig Macho / Ilse Nigischer / Stephan Wieninger
Name	Antriebsrätsel
Dokument
Nr	G_03
Name	Projektanalyse

Versionsgeschichte
Version	Datum	Autor/in	Änderungen
0.1	06.09.2023	Anton Stark	Erstellung
1.0	06.09.2023	Anton Stark	Veröffentlichung

# Ausgangssituation
Zu Schulstart sollen zur Besserung der Kommunikation unter den Klassen der Abteilung Zwettl und zum Wiedereinfinden in den Schulalltag ein Projekt, in Spielerischer Form gemacht werden.
Dabei sollte acht genommen werden auf die 5. Klassen, die am Donnerstag der ersten Schulwoche vorgezogene Matura haben. Und aus diesem Grund wird ein Spiel zum lernen des Geographie- oder Physikstoffes entwickelt
# Projektziele
Es soll am Ende der Woche ein funktionsfähiges Lernspiel entstehen.
Am Freitag soll eine kleine Präsentation als auch ein Video in der Länge von ~2-3Minuten entstehen, welches dann den 2. Klassen vorgetragen wird.
# Lösungsweganalyse
Es wird eine Blazor-Server App & EntityFramework verwendet.
Es wird eine MySQL-Datenbank verwendet.
Zur Planung benutzen wie die Programme Word, Miro und Adobe XD
# Umfeldanalyse

UmfeldID	Bezeichnung	Beschreibung	Anmerkungen1,2
u01	Anton Stark	Projektleiter, 5. Klasse	I, C, R
u02	Höfinger Philipp	5. Klasse, Mitarbeiter	I, C
u03	Christian Wiesinger	4. Klasse, Mitarbeiter wenig Erfahrungen mit Blazor	I, C, R
u04	Johannes Hinterholzer	4. Klasse, Mitarbeiter keine Erfahrungen mit Blazor	I, C, R
u05	Niklas Kainz	3. Klasse, Mitarbeiter, keine Erfahrungen mit Datenbanken, Blazor	I, R
U06	Laura Stütz	3. Klasse, Mitarbeiter, keine Erfahrungen mit Datenbanken, Blazor	I, R
U06	Stephan Wieninger	Betreuungslehrer	E, R

1	I...internes Umfeld,	E...externes Umfeld, T...technisches Umfeld
2	C...Chancen siehe Chancenanalyse; R... Risiken siehe Risikoanalyse;
# Risiko- und Chancen-Analyse
Risiko/Ch. ID	Umfeld ID	Beschreibung	Wahrsch. -keit	Schaden/Nutzen	R-/Ch.-Faktor
r01	u01	Tonis Docker nimmt ihm die komplette Rechenleistung	10	-90	-900
c01	U01	Toni kann komplettes EntityFramework und CRUD aus alten Systemen kopieren	80	+80	+6400
c02	u02	Philipp kann alte Projekte kopieren	80	+70	+5600
r02	u03	Christian’s Laptop explodiert	1	-100	-100
r03	u06	Wieninger sagt, dass die Planung nicht passt	90	-50	-4500

# Gegenmaßnahmen und Projektmarketing

G/M ID	R/Ch ID	Beschreibung	Auslöser
m01	r01	Toni muss den Laptop neu aufsetzen	Laptop
m02	c01	Toni kann die alten Cinema, … Projekte kopieren	Toni findet die alten Dokumente
m03	c02	Philipp kann die alten Cinema, … Projekte kopieren	Philipp findet die alten Dokumente
m04	r02	Christian muss sich einen neuen Laptop kaufen	Spontane Detonation
m05	r03	Das betroffenen Teammitglied, welches die Planung nicht gut genug gemacht hat muss jenes Dokument nochmals überarbeiten	In der Arbeitsphase